Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от «__»_________2026 № 100/__-п-26 «Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от 20 декабря 2013 г. №1371

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по инфраструктурному обустройству в Усть-Донецком районе земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей

I. Общее описание

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Усть-Донецком районе земельных участков, подлежащих предоставлению для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, проживающих в Усть-Донецком районе, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – «дорожная карта») и изъявившим желание  их получить с целью строительства жилья, является бесплатное предоставление обустроенных инфраструктурой земельных участков.

С 2012 года по 01.12.2026 года, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 2012 года № 600, Муниципальным образованием «Усть-Донецкий район» на безвозмездной основе было предоставлено 225 земельных участка гражданам, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, из них:

- для индивидуального жилищного строительства - 60 земельных участков;

- для ведения личного подсобного хозяйства – 165 земельных участков.

В 2025 году для многодетных семей было выделено 14 земельных участков. Дальнейшее предоставление земельных участков планируется по мере поступления заявок в 2026 году.

По состоянию на 01.01.2026 г. 24 семей, имеющих трех и более детей, стоят на учете в качестве изъявивших желание бесплатно получить земельный участок с целью строительства жилья.

Расчетная потребность в земле для обеспечения земельными участками граждан указанной категории составляет ориентировочно 1,0 га. Вовлечение в оборот указанных земельных участков предполагает строительство ориентировочно 1,0 тыс. кв. метров жилья.

В Усть-Донецком районе обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 3-х и более детей, решается в рамках муниципальных программ.

Финансирование работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, осуществляется за счет средств местного бюджета при условии подтверждения их решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования.

Осуществляется комплекс мероприятий по земельному участку в х.Апаринский Апаринского сельского поселения и ст.Мелиховской Мелиховского сельского поселения.

В целях обеспечения данной территории инженерной инфраструктурой предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

- вынос границ земельных участков на местность.

Таким образом, в результате реализации «дорожной карты» предоставление земельных участков в Усть-Донецком районе составит:

225 земельных участка – в 2012 – 2025 годах, 10 земельных участков – в 2026 году, что позволит обеспечить 235 многодетных семей, изъявивших желание бесплатно получить земельные участки с целью строительства жилья.

II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта планировки и межевания территории | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | областной, местный бюджет |
| 1.2 | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | местный бюджет |
| 1.3. | Вынос границ земельных участков на местность | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | местный бюджет |
| 1.4. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | областной, местный бюджет |
| 1.5 | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | областной, местный бюджет |
| 1.6 | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК-Юга» – «Ростовэнерго» |
| 1.7 | Проектирование объектов внешнего газоснабжения | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | областной, местный бюджет |
| 1.8 | Строительство объектов внешнего газоснабжения | – | – | - | + | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | областной, местный бюджет |
| 1.9 | Предоставление земельных участков | 32 | 26 | 27 | 26 | 26 | 15 | 11 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 14 | 10 | дополнительное финансирование не требуется, предоставление осуществляется при наличии заявок |

Примечание.

«+» – выполнение мероприятий в указанном году.

Главный архитектор

Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                    А.А. Золотых

Первый заместитель главы Администрации

Усть-Донецкого района                                                                                                                               А.А. Шапошников»