РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Верхнекундрюченское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  марта 2026 г.     №100.09/22-п-26                 ст. Верхнекундрюченская
Об утверждении  отчёта  о  результатах

реализации муниципальной  программы 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

Усть-Донецкого района
 «Благоустройство территории 

Верхнекундрюченского сельского 

поселения» за 2025 год


В соответствии с постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 20.09.2024 года № 100.09/105-п-24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнекундрюченского сельского поселения», Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление подлежит размещению на сайте Верхнекундрюченского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекундрюченского 

сельского  поселения 



                         Чернокнижников А.В.
Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

от 16.03.2026 г

 № 100.09/20-п-26

Отчёт о реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения  Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» за 2025 год.

       Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения  Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»  (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации  Верхнекундрюченского  сельского поселения от 18.10.2018 №115.  

Реализация муниципальной программы  направлена на решение вопросов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения.

        Целями муниципальной программы являются:  

- Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Верхнекундрюченского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;
 -Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Верхнекундрюченского сельского поселения.
Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- предупреждение и ликвидация негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье человека;

-создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами.

 -обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования на территории населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения,  улучшение транспортного обслуживания населения.

-повышение уровня безопасности дорожного движения.

-увеличение освещенности улиц населенных пунктов.

 -обеспечение содержания объектов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения.

 - Обновление основных производственных фондов экономики поселения на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета;

 -  Сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг;

- Снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях;

- Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

- Наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

 - Совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов;

 - Концентрация ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения;

- Осуществление в бюджетной сфере поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

- Обеспечение в бюджетной сфере поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- Обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

- Развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории поселения;

 -  Популяризация применения мер по энергосбережению;

- Создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности;

-повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов;

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Муниципальная программа включает в себя:

1. Муниципальный проект "Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения" «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;
2. Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения";

3. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни";

4. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении»;
5. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;

6. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения»;

7. Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;

8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»;

9. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения»;

10. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении».
В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

1.Проводились рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Верхнекундрюченского сельского поселения с целью проверки состояния территории поселения.

        2. Проводились мероприятия по ликвидации выявленных  на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора. Уборка свалочных очагов на территории Верхнекундрюченского сельского поселения производилась на субботниках активными жителями поселения. Неоднократно в уборке территории принимали участие школьники, по благоустройству территории привлекались сезонные рабочие.

3.  Проводились  мероприятия по озеленению территории. Озеленение проводилось за счёт средств бюджта. Были проведены дни древонасаждений, разбивка клумб для цветов.

4. В целях информирования  населения в области охраны окружающей среды, распечатывались и раздавались жителям хуторов памятки о надлежащем содержании придворовой территории.

         5. В целях более полного охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, оказывалось содействие организации, осуществляющей вывоз и захоронение ТБО в заключение договоров с  населением на вывоз ТБО.         

          6. Проводились  профилактические мероприятия в части безопасности дорожного движения.

         7. В рамках мероприятия  по уличному освещению проводилась установка новых светильником и оплате электроэнергии за уличное освещение.

        8. Проводилась косьба территории от сорной растительности, уборка кладбищ, текущий ремонт памятников павшим солдатам в Великой Отечественной войне, проведение дезинсекционных работ и прочие мероприятия по благоустройству.

      Проведение и финансирование мероприятий муниципальной программы, достижение установленных муниципальной программой целевых индикаторов  зависело от наличия денежных средств на расчётном счёте Администрации поселения.        
     Финансирование муниципальной программы осуществлялось в 2025 году за счёт федерального, областного, местного бюджета Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района.
     Финансовые средства на выполнение мероприятий использовались строго по целевому назначению.     
    Несоответствие (превышение) объемов выполненных работ , объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, не установлено.
     Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  за 2025 год представлены в приложении   к  отчёту о реализации муниципальной программы.
ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» за 2025 год.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении».

	.
	зеленый
	Обеспечен прирост   качества благоустройства территории   по отношению к 2019 году на 20%
	МП
	возрастание
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	Цель 2. Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения

	
	зеленый
	Обеспеченно развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО
	МП
	возрастание
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	Цель 3. муниципальной программы «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения»

	
	зеленый
	Обеспеченна оплата за электроэнергию по уличному освещению
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	-

	
	зеленый
	Обеспеченна замена ламп и светильников в сетях уличного освещения
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	-

	Цель 4 . муниципальной программы «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

	
	зеленый
	Обеспеченно содержание и ремонт объектов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	-

	Цель 5. муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»

	
	зеленый
	Обеспеченно содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	-

	Цель 6. муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения»

	
	зеленый
	Обеспеченно содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	-

	Цель 7. Муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении»

	
	зеленый
	Обеспеченно содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	-



 Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории  Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе: 

	37133,7
	37133,7
	37133,7
	35959,7
	35959,7
	96,84
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	37133,7
	37133,7
	37133,7
	35959,7
	35959,7
	96,84
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	федерального бюджета
	10572,9
	10572,9
	10572,9
	10572,8
	10572,8
	100,0
	

	областного бюджета
	19169,5
	19169,5
	19169,5
	19169,3
	19169,3
	100,0
	

	местный бюджета
	7391,4
	7391,4
	7391,4
	6217,6
	6217,6
	84,12
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	-
	-
	
	

	Муниципальный проект " Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения "
	77,2
	77,2
	77,2
	77,1
	77,1
	99,87
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них:
	77,2
	77,2
	77,2
	77,1
	77,1
	99,87
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	74,2
	74,2
	74,2
	74,2
	74,2
	100,0
	

	местный бюджета
	3,0
	3,0
	3,0
	2,9
	2,9
	96,67
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект " Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения "
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,96
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них:
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,96
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,96
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект " Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни "
	30836,6
	30836,6
	30836,6
	30601,5
	30601,5
	99,24
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них:
	30836,6
	30836,6
	30836,6
	30601,5
	30601,5
	99,24
	

	федерального бюджета
	10572,9
	10572,9
	10572,9
	10572,8
	10572,8
	100,0
	

	областного бюджета
	19095,3
	19095,3
	19095,3
	19095,2
	19095,2
	100,0
	

	местный бюджета
	1168,4
	1168,4
	1168,4
	933,5
	933,5
	79,90
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), в том числе:
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	-
	-
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе:
	1039,3
	1039,3
	1039,3
	955,9
	955,9
	91,98
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	1039,3
	1039,3
	1039,3
	955,9
	955,9
	91,98
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	1039,3
	1039,3
	1039,3
	955,9
	955,9
	91,98
	

	Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе:
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации муниципального проекта

«Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшена экологическая обстановка на территории Верхнекундрюченского сельского поселения путем ликвидации свалок, обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»

	1.1
	зеленый
	Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения от запланированных
	МП
	возрастание
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое облесение муниципального проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальный проект «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» всего, в том числе:
	77,2
	77,2
	77,2
	77,1
	77,1
	99,87
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	77,2
	77,2
	77,2
	77,1
	77,1
	99,87
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	74,2
	74,2
	74,2
	74,2
	74,2
	100,0
	

	местный бюджет
	3,0
	3,0
	3,0
	2,9
	2,9
	96,67
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов», всего, в том числе:
	77,2
	77,2
	77,2
	77,1
	77,1
	99,87
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	77,2
	77,2
	77,2
	77,1
	77,1
	100,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	областного бюджета
	74,2
	74,2
	74,2
	74,2
	74,2
	100,0
	

	местный бюджет
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	96,67
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Отчет о ходе реализации муниципального проекта

«Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

	1.1
	зеленый
	Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения от запланированных
	МП
	возрастание
	единиц
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие 1 

Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальный проект «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» всего, в том числе:
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,97
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,97
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,97
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,97
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	920,2
	920,2
	920,2
	919,9
	919,9
	99,97
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни»

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача муниципального проекта «формирование современной городской среды в части благоустройства сквера расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой»

	1.1
	зеленый
	Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастание
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие 1 

Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" 

 всего, в том числе:
	30836,6
	30836,6
	30836,6
	30601,5
	30601,5
	99,24
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	30836,6
	30836,6
	30836,6
	30601,5
	30601,5
	99,24
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	10572,9
	10572,9
	10572,9
	10572,8
	10572,8
	100,0
	

	областного бюджета
	19095,3
	19095,3
	19095,3
	19095,2
	19095,2
	100,0
	

	местный бюджет
	1168,4
	1168,4
	1168,4
	933,5
	933,5
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 

Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой
	30836,6
	30836,6
	30836,6
	30601,5
	30601,5
	99,97
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	30836,6
	30836,6
	30836,6
	30601,5
	30601,5
	99,97
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	10572,9
	10572,9
	10572,9
	10572,8
	10572,8
	
	

	областного бюджета
	19095,3
	19095,3
	19095,3
	19095,2
	19095,2
	
	

	местный бюджет
	1168,4
	1168,4
	1168,4
	933,5
	933,5
	99,97
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении»

	1.1
	зеленый
	Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.
	МП
	возрастание
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	1.2
	зеленый
	Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.
	МП
	возрастание
	га
	0,04
	0,04
	0,04
	-
	0,04
	0,04
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения 

-Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

-Предотвращено сокращения зелёных насаждений 
-Приобретены саженцы и организована их посадка 

-ликвидация свалочных очагов и навалов мусора
	процент
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), 
в том числе:
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	Не требует финансового обеспечения

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	местный бюджет
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие  (результат)1

Обеспечено выполнение мероприятий по  благоустройству и озеленению  территории Верхнекундрюченского сельского поселения, всего, в том числе:
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	Не требует финансового обеспечения

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	местный бюджет
	2437,9
	2437,9
	2437,9
	1586,3
	1586,3
	65,07
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

	1.1
	зеленый
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов..
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	1.2
	зеленый
	Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Выполнены мероприятий по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансового обеспечения

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение мероприятий поразвитию материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО

», всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Не требует финансового обеспечения

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов  Верхнекундрюченского сельского поселения»

	1.1
	зеленый
	Оплата за электроэнергию по уличному освещению
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	1.2
	зеленый
	Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по  замене  ламп и светильников в сетях уличного освещения
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Выполнены мероприятий по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов  Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	1039,3
	1039,3
	1039,3
	955,9
	955,9
	91,98
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	1039,3
	1039,3
	1039,3
	955,9
	955,9
	91,98
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1039,3
	1039,3
	1039,3
	955,9
	955,9
	91,98
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1.

«Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению» всего, в том числе:
	486,3
	486,3
	486,3
	405,1
	405,1
	83,30
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	486,3
	486,3
	486,3
	405,1
	405,1
	83,30
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	486,3
	486,3
	486,3
	405,1
	405,1
	99,60
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 2.

Произведена замене  ламп и светильников в сетях уличного освещения всего, в том числе:
	553,0
	553,0
	553,0
	550,8
	550,8
	99,60
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	553,0
	553,0
	553,0
	550,8
	550,8
	99,60
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	553,0
	553,0
	553,0
	550,8
	550,8
	99,60
	



Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

	1.1
	зеленый
	Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства  
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Приведены в надлежащее состояние места захоронений, памятники и обелиски, ликвидированы несанкционированные свалки, произведен отлов бродячих собак, приобретены материал и оборудование для выполнения мероприятий по благоустройству
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1.

«Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства» всего, в том числе:
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1822,6
	1822,6
	1822,6
	1819,0
	1819,0
	99,80
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»

	1.1
	зеленый
	Содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.

Мероприятие (результат)1.

Выполнены    прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения
	Ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Мероприятие (результат) 1.

Обеспечено выполнение мероприятий содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства

» всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения»

	1.1
	зеленый
	Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.

Выполнены    мероприятия по проведению энергетического обследования и получен энергетический паспорт в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения
	Ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Мероприятие (результат) 1.

«Обеспечено выполнение мероприятий попроведению энергетического обследования и получению энергетического паспорта» всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении»

	1.1
	зеленый
	Содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.

Выполнены    мероприятия по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения
	Ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Мероприятие (результат) 1.

«Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения

» всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

от 16.03.2026 г

 № 100.09/22-п-26

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения 

«Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» за 2025 год

	                  


Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 № 115 (в редакции от 27.12.2024 № 100.09/146). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 37133,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –37133,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 35959,7 тыс. рублей или 96,84 процентов.

Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

-Муниципальный проект – «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;
-Муниципальный проект – «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;
-Муниципальный проект – «Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения»;
-Комплекс процессных мероприятий – «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение по 7 показателям муниципальной программы. 

Плановые значения 7 показателей муниципальной программы установлены на 2025 год и не предусматривают детализацию по временным интервалам в рамках года. Оценка исполнения показателя осуществляться по итогам года. 

 На реализацию муниципального проекта «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения » в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 77,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 77,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 77,1 тыс. рублей или 100 процентов. 

В рамках муниципального проекта «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Плановое значение Мероприятия 1 «Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач муниципального проекта «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» оценивается на основании 1 контрольной точки. 

По итогам 2025 года достигнута 1 контрольная точка из них: в установленный срок - 1.

На реализацию муниципального проекта «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 920,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 920,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 919,9 тыс. рублей или 99,97 процентов. 

В рамках муниципального проекта «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Плановое значение Мероприятия 1 «Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 29.12.2025 г.

Достижение задач муниципального проекта «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» оценивается на основании 1 контрольной точки. 

По итогам 2025 года достигнута 1 контрольная точка из них: в установленный срок - 1.

На реализацию муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 30836,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30836,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 30601,5 тыс. рублей или 99,24 процентов. 

В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Плановое значение Мероприятия 1 «Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 29.12.2025 г.

Достижение задач муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни» оценивается на основании 1 контрольной точки. 

По итогам 2025 года достигнута 1 контрольная точка из них: в установленный срок - 1.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2437,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2437,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 1586,3 тыс. рублей или 65,07 процентов. 

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Плановое значение Мероприятии 1 «Обеспечено выполнение мероприятий по  благоустройству и озеленению  территории Верхнекундрюченского сельского поселения» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.
Плановое значение Мероприятии 1 «Мероприятия по страхованию добровольной пожарной дружины Верхнекундрюченского сельского поселения» составляет 100 процентов, фактическое значение -100,0 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» оценивается на основании 1 контрольных точек. 

По итогам 2025 года достигнуты 1 контрольные точки из них: в установленный срок - 1.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселени» в 2025 году средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселени» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Плановое значение Мероприятия 1 «Обеспечено выполнение мероприятий поразвитию материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО» составляет 1 единицы, фактическое значение –1 единиц. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселени» оценивается на основании 2 контрольных точки.

 По итогам 2025 года достигнута 2 контрольные точки, из них в установленный срок: -2.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1039,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1039,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 955,9 тыс. рублей или 91,98 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Плановое значение Мероприятия 1 «Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Плановое значение Мероприятия 1 «Произведена замене  ламп и светильников в сетях уличного освещения» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

 По итогам 2025 года достигнута 2 контрольной точки, из них в установленный срок: - 2.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1039,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1039,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 955,9 тыс. рублей или 91,98 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Плановое значение Мероприятия 1 «Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства» составляет 100 процентов, фактическое значение -100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» оценивается на основании 1 контрольной точки.

 По итогам 2025 года достигнута 1 контрольной точки, из них в установленный срок: - 1.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

        Плановое значение Мероприятия 1 «Обеспечено выполнение мероприятий содержанию и    ремонту объектов коммунального хозяйства» составляет 1 единицы, фактическое значение –1 единиц. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» оценивается на основании 1 контрольной точки.

 По итогам 2025 года достигнута 1 контрольной точки, из них в установленный срок: -1.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

        Плановое значение Мероприятия 1 «Обеспечено выполнение мероприятий попроведению энергетического обследования и получению энергетического паспорта» составляет 1 единицы, фактическое значение –1 единиц. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» оценивается на основании 1 контрольной точки.

 По итогам 2025 года достигнута 1 контрольной точки, из них в установленный срок: -1.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении» в 2025 году средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

        Плановое значение Мероприятия 1 «Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения» составляет 1 единицы, фактическое значение –1 единиц. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении» оценивается на основании 1 контрольной точки.

 По итогам 2025 года достигнута 1 контрольной точки, из них в установленный срок: -1.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижение показателей.
