РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация   Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» апреля 2026 г.                            № 100.15/99-п-26
      р.п. Усть-Донецкий     

Об утверждении Программы дорожной
деятельности Усть-Донецкого городского
поселения по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети
опорного населённого пункта
за период 2026-2031 годов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О реализации мероприятий по проведению инвентаризации улично-дорожной сети населенных пунктов», утвержденного Протоколом заседания Правительства Ростовской области №4 от 28.01.2026 года, на основании Устава муниципального образования «Усть-Донецкое городское поселение», Администрация Усть-Донецкого городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу дорожной деятельности Усть-Донецкого городского поселения по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети опорного населённого пункта за период 2026-2031 годов согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании Усть-Донецкого информационно-тематического портала «УстьДонИнфо», а также подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Усть-Донецкого городского поселения                                            О.А.Астафьева
Виза: Новикова А.А.

Исп. Калмыкова Н.А.
Тел. 9-71-83

Приложение

к постановлению

Администрации Усть-Донецкого
городского поселения

от 02.04.2026 № 100.15/99-п-26
2026
	№
	Наименование опорного населенного пункта
	Наименование объекта
	Финансирование
	Нормативное состояние

	
	
	
	
	Протяженность
	%

	
	
	
	Всего
	ОБ
	МБ
	На начало года*
	На конец года
	На начало года*
	На конец года

	1
	Усть-Донецкое городское поселение
	участок автомобильной дороги по ул. Чехова (от ул. Инженерная до ул. Юных Партизан)
	4295,8
	4252,7
	43,1
	354
	767
	37,5
	81,3

	2
	
	участок автомобильной дороги по ул. Юных Партизан
	11116,2
	11005
	111,2
	350
	946
	37
	100

	3
	
	участок автомобильной дороги по ул. Чехова (от ул. Юных Партизан до ул. Комсомольская)
	1242,9
	1230,4
	12,5
	0
	128
	0
	100

	4
	
	участок автомобильной дороги по пер. Безымянный
	2742
	2714,5
	27,5
	0
	400
	0
	95,2

	Итого
	19396,9
	19202,6
	194,3
	704
	2241
	 
	 

	* Информация согласно перечня автомобильных дорог местного значения УДС ОНП,  утвержденного в 2025 году
	
	
	


2027
	№
	Наименование опорного населенного пункта
	Наименование объекта
	Финансирование
	Нормативное состояние

	
	
	
	
	Протяженность
	%

	
	
	
	Всего
	ОБ
	МБ
	На начало года*
	На конец года
	На начало года*
	На конец года

	1
	Усть-Донецкое городское поселение
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Чехова
	 
	 
	 
	767
	940
	81,3
	100

	2
	
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Свободы 
	 
	 
	 
	0
	212
	0
	100

	3
	
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская 
	 
	 
	 
	600
	1210
	50
	100

	4
	
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Титова 
	 
	 
	 
	180
	618
	29,1
	100

	Итого
	 
	 
	 
	1547
	2980
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Информация согласно перечня автомобильных дорог местного значения УДС ОНП,  утвержденного в 2025 году
	
	
	


2028
	№
	Наименование опорного населенного пункта
	Наименование объекта
	Финансирование
	Нормативное сосояние

	
	
	
	
	Протяженность
	%

	
	
	
	Всего
	ОБ
	МБ
	На начало года*
	На конец года
	На начало года*
	На конец года

	1
	Усть-Донецкое городское поселение
	участка автомобильной дороги по пер.Восточный
	 
	 
	 
	210
	581
	36
	100

	2
	
	участка автомобильной дороги по ул.Заречная
	 
	 
	 
	173
	673
	26
	100

	3
	
	участка автомобильной дороги по ул.Степная
	 
	 
	 
	260
	630
	41
	100

	4
	
	участка автомобильной дороги по пер.Терновой
	 
	 
	 
	120
	420
	29
	100

	Итого
	 
	 
	 
	763
	2304
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Информация согласно перечня автомобильных дорог местного значения УДС ОНП,  утвержденного в 2025 году
	
	
	


2029

	№
	Наименование опорного населенного пункта
	Наименование объекта
	Финансирование
	Нормативное сосояние

	
	
	
	
	Протяженность
	%

	
	
	
	Всего
	ОБ
	МБ
	На начало года*
	На конец года
	На начало года*
	На конец года

	1
	Усть-Донецкое городское поселение
	Ремонт подъезда к р.п. Усть-Донецкий 
	 
	 
	 
	400
	1600
	25
	100

	Итого
	 
	 
	 
	400
	1600
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Информация согласно перечня автомобильных дорог местного значения УДС ОНП,  утвержденного в 2025 году
	
	
	


2030

	№
	Наименование опорного населенного пункта
	Наименование объекта
	Финансирование
	Нормативное сосояние

	
	
	
	
	Протяженность
	%

	
	
	
	Всего
	ОБ
	МБ
	На начало года*
	На конец года
	На начало года*
	На конец года

	1
	Усть-Донецкое городское поселение
	Участок территории автомобильной дороги общего пользования г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий
	 
	 
	 
	2100
	3600
	58,3
	100

	2
	
	Ремонт автомобильной дороги по пер. Безымянному
	 
	 
	 
	0
	634
	0
	100

	3
	
	Ремонт автомобильной дороги в р.п. Усть-Донецкий, пляж
	 
	 
	 
	0
	547
	0
	100

	Итого
	 
	 
	 
	2100
	4781
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Информация согласно перечня автомобильных дорог местного значения УДС ОНП,  утвержденного в 2025 году
	
	
	


