РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“28” мая 2026 г.                          № 100.15/145-п-26                 р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке объектов жилищного

фонда и социальной инфраструктуры

к прохождению осенне-зимнего периода

2026-2027 годов на территории Усть-Донецкого

городского поселения

С целью своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6, ст.20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 (с изменениями), Приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Усть-Донецкое городское поселение», Администрация Усть-Донецкого городского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить плана мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов на территории Усть-Донецкого городского поселения согласно приложению, к настоящему Постановлению.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# И.о. главы Администрации

# Усть-Донецкого городского поселения                                      О.А.Астафьева

Виза: Новикова А.А.

Исп. Калмыкова Н.А.

тел.(886351) 9-71-83

Приложение

к постановлению Администрации

Усть-Донецкого городского поселения

от «28» мая 2026 г. № 100.15/145-п-26

План

мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов на территории Усть-Донецкого городского поселения

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| МБОУ УДСОШ №1 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.10) | Промывка системы отопления | 31.07.2026г |
|  | Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика | 2026г |
| МБОУ УДСОШ №2 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.З) | Промывка системы отопления | 31.07.2026г |
|  | Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика | 2026г |
| Здание МРБУК У-Д МЦБ им. А.Калинина (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.65а) | Проверка состояния утепления зданий | июль 2026г. |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | август 2026г. |
|  | Обследование состояния трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта | август 2026г. |
|  | Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83а) | Подготовка документации | июль 2026г. |
|  | Ревизия и промывка отопительной системы | июль 2026г. |
|  | Ревизия кранов, задвижек и замена вышедших из стоя | август 2026г. |
|  | Пробный запуск отопительной системы | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.12а) | Проверка состояния утепления зданий | июль 2026г. |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, Д.11а) | Проверка состояния утепления зданий | июль 2026г. |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП | сентябрь 2026г. |
| Здание ДШИ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.68в) | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | август 2026г. |
|  | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери) | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | август 2026г. |
|  | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию | в течение всего отопительного периода |
|  | Выявление нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | в течение всего отопительного периода |
|  | Проверка состояние тепловых сетей, принадлежащих МБОУ ДО ДШИ | в течение всего отопительного периода |
| Здание ДШИ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.12) | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | август 2026г. |
|  | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери) | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | август 2026г. |
|  | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию | в течение всего отопительного периода |
|  | Выявление нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | в течение всего отопительного периода |
|  | Проверка состояние тепловых сетей, принадлежащих МБОУ ДО ДШИ | в течение всего отопительного периода |
| Здание МБУК «РДК» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, д.11) | Набивка сальников задвижек. | до 20.09.2026г. |
|  | Подтяжка сгонов. | до 20.09.2026г. |
|  | Утепление окон, дверей, чердачного помещения. | до 20.09.2026г. |
|  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | до 18.09.2026г. согласно графику ООО УК «Жилкомсервис» |
|  | Проверка на отсутствие прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией. | до 20.09.2026г. согласно графику ООО УК «Жилкомсервис» |
|  | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | до 20.09.2026г. согласно графику ООО УК «Жилкомсервис» |
|  | Проверка состояния тепловых сетей. | - |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта. | 2026 г. |
|  | Проверка наличия и работоспособности прибора учета. | 2026 г. |
|  | Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций. | 2026 г. |
|  | Предоставление документов об отсутствии задолженности за поставленную теплоэнергию и воду. | 2026 г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть- Донецком районе Здание детской консультации | Промывка системы отопления. Замена газового счетчика | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть- Донецком районе Здание поликлиники | Промывка системы отопления | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть- Донецком районе Здание инфекционного отделения | Промывка системы отопления | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть- Донецком районе Здание стационара | Промывка системы отопления | 01.09.2026г. |
| МБДОУ д/с "Золотой ключик" | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию теплового счетчика | 31.07.2026г |
|  | Замена оконных и дверных заполнений по периметру здания | 31.07.2026г |
|  | Текущий ремонт кровли | 31.07.2026г |
|  | Промывка системы отопления | 31.07.2026г |
| МБДОУ ДС КВ «Родничок» | Промывка системы отопления | 31.07.2026г |
|  | Проверка технического состояния вентиляционных каналов, ремонт | 30.04.2026 |
| МБДОУ д/с «Жар-птица» | Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной | 31.08.2026г |
|  | Ремонт отопительной системы | 30.04.2026г |
|  | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию теплового счетчика | 31.07.2026г |
|  | Промывка системы отопления | 31.07.2026г |
| МБОУ ДО «ЦРД» | Промывка системы отопления | 31.07.2026г |
| МБОУ ДО СШ | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию газового оборудования | 31.07.2026г |
|  | Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной | 30.06.2026г |
| МУ «Управление социальной защиты населения» Администрации Усть-Донецкого района | Ревизия запорной арматуры, промывка системы отопления, гидравлические испытания системы отопления | 15.09.2026г |
| Отделение по Усть-Донецкому району УФК по РО | Ревизия запорной арматуры, промывка системы отопления, гидравлические испытания системы отопления | 15.09.2026г |
| ГКУ РО «Центр занятости населения Усть-Донецкого района» | Ревизия запорной арматуры, промывка системы отопления, гидравлические испытания системы отопления | 15.09.2026г |
| ООО УК «Единство» |  |  |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 2 | Замена ОДЛУ ХВС | июнь 2026г |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 5/1 | Ремонт подъезда (ремонт коридора 4 и 5 этаж (пятно) | июнь 2026г. |
|  | Ремонт кровли, 95 м2 | май-июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 5б | Ремонт ступеней тротуарной плиткой | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 8 | Замена ОДПУ ХВС | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 14 | Ремонт отмостки, 50 м | июнь 2026г |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 18 | Замена ОДПУ ХВС | июнь 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 20 м | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Донецкая, 22 | Ремонт подъезда №4 (4,5 этаж частично) | июль 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №3 (3 этаж частично) | июль 2026г. |
|  | Ремонт кровли, 40 м2 | февраль 2026г. |
|  | Ремонт цоколя (казаки) | июнь 2026г. |
|  | Установка паребрика (подъезд №2) | август 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей 83 | Ремонт подъездов №2,3 (4,5 этаж частично) | май-июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей 83а | Ремонт кровли | февраль 2026г. |
|  | Ремонт канализации | сентябрь 2026г. |
|  | Промывка теплообменника | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей 85 | Промывка теплообменника | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей 62 | Ремонт кровли, 50 м2 | февраль 2026г. |
|  | Замена ОДПУ ХВС | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей 108 | Устройство площадок около подъезда тротуарной плиткой (подъезды №2,3,4) | май-июнь 2026г. |
|  | Ремонт отопления | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей 110 | Ремонт кровли | февраль 2026г. |
| р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.6 кв. 13 | Ремонт отопления | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 9 | Ремонт вентиляционных каналов (подъезд №1) | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 12 | Ремонт кровли | февраль 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 14 | Установка домофона (подъезды №1,2) | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 15/2 | Ремонт кровли, 40 м2 | февраль 2026г. |
|  | Ремонт отмостки | май 2026г. |
|  | Ремонт цоколя | май 2026г. |
|  | Ремонт отопления | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 16 | Ремонт кровли | февраль 2026г. |
|  | Ремонт электрики | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 23 | Ремонт кровли, 30 м2 | февраль 2026г. |
|  | Ремонт ступеней тротуарной плиткой (подъезд №1) | май 2026г. |
| р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.16 | Ремонт кровли (срезка стакана и бикроста) | февраль 2026г. |
|  | Ремонт балконной плиты | май 2026г. |
| р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.16 | Замена ОДПУ ХВС | июнь 2026г. |
| р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.4 | Ремонт отмостки | май 2026г. |
| р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, д.5 | Ремонт цоколя | сентябрь 2026г. |
| р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, д.15 | Ремонт цоколя | август 2026г. |
| ООО УК «Благоустройство» |  |  |
| МКД по адресу: ул.Донецкая д.1а к1 | Замена окон в подъезде №2 на ПВХ (и сетки на окна 10 шт.), 4шт. | сентябрь 2026г. |
|  | Оштукатуривание откосов после смены окон, 4 шт. | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт цоколя (частичное восстановление участков), 5м2 | июнь 2026г. |
|  | Ремонт плиты балкона кв. 16 (обрамление), 1шт. | май 2026г. |
|  | Промывка опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Донецкая д.3а | Ревизия запорной арматуры | 30.06.2026г |
| МКД по адресу: ул.Донецкая д.3б | Благоустройство т.п., окраска МАФ, ревизия запорной арматуры. | 30.06.2026г |
| МКД по адресу: ул.Донецкая д.4 | Ревизия запорной арматуры | 30.06.2026г |
| МКД по адресу: ул.Донецкая д.5/2 | Ремонт, гидроизоляция кровли (по необходимости) | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт системы электроснабжения | июль 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения | апрель-сентябрь 2026г. |
|  | Промывка опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Донецкая д.16 | Ревизия запорной арматуры | 30.06.2026г |
| МКД по адресу: ул.Инженерная, 17 | Ремонт плиты балкона (обрамление), 2 шт. | июнь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 28 м.п. | апрель- сентябрь2026г. |
|  | Ремонт, гидроизоляция кровли, ремонт трубы ДВК | май-июнь 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 46 м2 | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №9, 1 | август 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №13 (без коридоров), 1 | август 2026г. |
|  | Смена п/я в подъезде после ремонта, 30 шт. | август 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ | май 2026г. |
|  | Промывка опрессовка системы отопления | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 2 | Противопожарная обработка крыши, 720 м2 | апрель 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы | апрель-декабрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 3 | Ремонт кровли (по необходимости) | 31.07.2026г |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ | 31.07.2026г |
|  | Замена ОДПУ ХВ (водомера), 1 | 31.07.2026г |
|  | Ревизия запорной арматуры | 31.07.2026г |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 5 | Ревизия запорной арматуры | 30.06.2026г |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 7 | Ремонт кровли (примыкания к ДВК) с а/вышки | 2026 г |
|  | Ревизия запорной арматуры | 30.06.2026г |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 11-б | Ремонт отмостки (бетонирование), 20 м2 | август-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 13 | Ремонт подъезда №4, 1 | октябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 13-а | Ремонт, гидроизоляция кровли,25 м2 | май-август 2026г. |
|  | Ремонт парапетов, 50 м2 | май-июль 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 41 м2 | сентябрь |
|  | Благоустройство придомовой территории | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Ленина, 17 | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт, гидроизоляция кровли | май-июнь 2026г. |
|  | ремонт под №9 | январь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 17/2 | Ремонт инженерной системы, 21 м.п. | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Замена ОДПУ ХВ (водомера), 1 | февраль 2026г. |
|  | Ремонт системы электроснабжения в подъездах (по необходимости) | апрель-декабрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории | май 2026г. |
|  | Ремонт пола в подъезде (малый)№7, 1 | сентябрь- октябрь2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 21 | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий | май-июнь 2026г. |
|  | Поверка УУТЭ, 1 | август 2026г. |
|  | Ремонт системы ХВС, канализации, 28 м2 | апрель- октябрь2026г. |
|  | Замена светильников на светильники с д/д | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Замена выпуска канализации (от фундамента до колодца), 1 | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт крыльца п.№2,4,9,16 тротуарной плиткой с поребриком, 4 шт. | сентябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, установка лавочки | май-июнь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Ленина, 22 | Замена циркуляционного насоса теплоузла, 1 шт. | апрель 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Портовая д.1 | Противопожарная обработка крыши, 854,4 м2 | апрель 2026г. |
|  | Замена окон в приямках подвала, 4 шт. | июль 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Портовая д.5-а | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Портовая д.8 | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: пер.Почтовый д.3 | Ремонт балкона (1 подшивка, 1 обрамление), 3 шт. | апрель-май 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, прочие работы | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Промышленная, д.10 | Устройство кафельной плитки в подъезде №2 (малый), 1 | май- июнь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Промышленная, д.12 | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий | май-июнь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы централизованного водоснабжения, водоотведения, 10 м.п. | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Промышленная, 14 | Ремонт, гидроизоляция кровли | май-сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №7, 1 | октябрь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 22 м.п. | апрель- октябрь2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ, обрезка веток | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Садовая, 2 | Ремонт и очистка желобов ливневой системы | апрель-июнь 2026г. |
|  | Ремонт ступеней входа в подвалы | июль-сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт системы освещения крыльца п.№1-4 | июль 2026г. |
|  | Изготовление и установка чистилок для ног, 2 шт. | май 2026г. |
|  | Установка дверей входа в подвалы, 2 шт. | август 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Строителей, д.64 | Ремонт, гидроизоляция кровли | май-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения | март-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Строителей, д.64а | Ремонт, гидроизоляция кровли | май-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы, 7 м.п. | май-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Строителей, д.66 | Ремонт инженерной системы, 13 м.п. | май-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий, 60 м2 | май-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Строителей, д.66а | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий | май-октябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Строителей, д.67а | Ремонт системы освещения в подвале | апрель 2026г. |
|  | Противопожарная обработка крыши, 993,6 | апрель 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей, 69 | Противопожарная обработка крыши, 734,4 | апрель 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей, 69а | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ | май 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей, 77 | Ремонт инженерной системы, 10 м | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 74 м2 | май-сентябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | июль 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей, 79 | Замена стеклопакетов подъезд №3, 2 шт. | февраль 2026г. |
|  | Ремонт, гидроизоляция кровли | май-октябрь |
|  | Благоустройство придомовой территории | 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей, 85а | Ремонт трубы ДВК (восстановление штукатурного слоя, окраска), 4 шт. | июль 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ | май-сентябрь |
|  | Ремонт фрамуг окон в п.№1 (ручки, петли, механизмы), 4 шт. | 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | май 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Строителей, 108а | Установка двери в тамбуре, 3 шт. | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт дорожек входа в подъезды тротуарной плиткой с поребриками п. 1 (площадка), 6-9 (тротуар), 77 м2 | март-май 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, установка лавочки 6 подъезд, обрезка веток 6 подъезд | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | январь 2026г. |
| МКД по адресу: ул. Юных Партизан, 5 | Установка двери входа в подъезд с домофоном, 1 | май 2026г. |
|  | Установка датчиков движения, 5 шт. | январь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Юных Партизан д.6 | Ремонт отмостки, 16 м2 | май-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Юных Партизан д.5а | Противопожарная обработка крыши (с учетом остатка), 854,4 м2 | апрель 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы, 9,5 м.п. | апрель- сентябрь2026г. |
|  | Замена двери на балкон (с учетом остатка) | сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
|  | Противопожарная обработка крыши (с учетом остатка), 854,4 м2 | апрель 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Юных Партизан д.10 | Противопожарная обработка крыши, 501,6 2 М | апрель 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, опиловка веток деревьев | май-август 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы, 7 м.п. | апрель-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Юных Партизан д.20 | Обработка противопожарная деревянных конструкций крыши, 1617,98 | апрель 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: ул.Юных Партизан д.22а | Ремонт трубы ДВК с а/вышки, 1 шт. | май-сентябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ, обрезка веток деревьев | май 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | июнь 2026г. |
| ООО УК «Жилкомсервис» |  |  |
| ИТС №1 ИТС №2 ИТС №3 ИТС №4 ИТС №5 ИТС №6 ИТС №7 ИТС №8 ИТС №9 ИТС №10 ИТС №11 ИТС №12 ИТС №13 ИТС №14 ИТС №15 ИТС №16 ИТС №17 ИТС №20 | ИТС №1:. Снятие, промывка теплообменников 21 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 8 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-14шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-15шт. Ремонт чистка дымовых труб. Снятие и промывка датчиков протока 14 шт. Ревизия задвижки 100мм. Окраска ИТС. Ревизия или замена(по необходимости) обратных клапанов. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -28 шт. Опрессовка. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия проводов связи автоматики, проверка экрана чистка протяжка контактов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры узла . Ремонт манометров.. Промывка термозондов. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС №2:. Снятие, промывка теплообменников 30 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 11 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-20шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-21шт. Снятие и промывка датчиков протока-20 шт. Ревизия задвижки 100мм. Окраска ИТС. Устройсво ТК. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -31 шт. Дозаливка масла в счетчик. Ревизия проводов связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Ревизия, чистка головных плат.. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры узла . Ремонт, поверка манометров. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС№3:. Снятие, промывка теплообменников 30 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 11 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-20шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка датчиков протока 20 шт. Снятие и промывка насосов-21шт. Окраска ИТС. Ревизия задвижки 100мм. Ревизия или замена(по необходимости) обратных клапанов. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -6 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия датчиков температуры, давления, термостатов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт, поверка манометров. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС №4:. Снятие, промывка теплообменников 18 шт.. Промывка фильтров с заменой прокладок 12 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-12шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-15шт. Снятие и промывка датчиков протока 14 шт. Ревизия или замена(по необходимости) обратных клапанов. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -28 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия провода связи автоматики проверка экрана чистка протяжка контактов. Ревизия датчиков температуры, давления, термостатов. Ревизия, чистка головных плат.. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт , поверка манометров.. Эл. Оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС №5:. Снятие, промывка теплообменников 48 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок. Ревизия кранов диаметром 40 мм-32шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-33шт. Снятие и промывка датчиков протока 32 шт. Ревизия или замена(по необходимости) обратных клапанов. Опрессовка теплотрассы. Ревизия задвижек в Т К. Замена задвижек на ИТС. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -37 шт. Опрессовка. Ревизия провода связи автоматики проверка экрана чистка протяжка контактов. Ревизия, чистка головных плат.. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры. Ремонт, поверка манометров.. Промывка термозондов. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия насоса подпитки Донецкая 20.. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС№6:. Снятие, промывка теплообменников 36 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 24 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-24шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка датчиков протока 24 шт. Окраска ИТС. Ревизия или замена(по необходимости) обратных клапанов. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -28 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Ревизия, чистка головных плат.. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления . Ремонт поверка манометров.. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов :Ленина 12,14,16 Строителей 67А. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС№7:. Снятие, промывка теплообменников 30 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 10 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-20шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-21шт. Ревизия или замена(по необходимости) обратных клапанов. Снятие и промывка датчиков протока 20 шт. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -22 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. КИПиА. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики проверка экрана чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт,поверка манометров.. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов : Почтовый 3, Садовая 2, Строителей 75,71. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС №8:. Снятие, промывка теплообменников 48 шт.. Промывка фильтров с заменой прокладок 17 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-32шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-33шт. Снятие и промывка датчиков протока 32 шт. Ремонт чистка дымовых труб. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -22 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики проверка экрана чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов : Ленина 17,17\2,23, 15\2. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС№9:. Снятие, промывка теплообменников 48 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 17шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-32шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-33шт. Снятие и промывка датчиков протока 32 шт. Ремонт чистка дымовых труб. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -22 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Промывка термозондов. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Профилактические испытания оборудования ИТС до 1000 В. Измерение сопротивления изоляции,измерение сопротивления заземляющих устроиств,измерение полного сопротивления цепи (фаза-ноль).. Ревизия эл.оборудования и насосов :Ленина 21,19, Донецкая 3. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС №10:. Снятие, промывка теплообменников36 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 13 шт.. Ремонт чистка дымовых труб. Ревизия кранов диаметром 40 мм-24шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-25шт. Снятие и промывка датчиков протока 24 шт. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -23 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов :Садовая 3, Строителей 77,79 Ленина 20. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС №11:. Снятие, промывка теплообменников 24 шт.. Промывка фильтров с заменой прокладок 13 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-16шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-17шт. Снятие и промывка датчиков протока 16 шт. Ремонт чистка дымовых труб. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах-. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов :Донецкая 5\1, 5\2. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС№12:. Снятие, промывка теплообменников 30 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 11 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-20шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-21шт. Снятие и промывка датчиков протока 20 шт. Врезка термометра в сборе с гнездом. Ремонт чистка дымовых труб. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики , проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры узла . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов : Строителей 83,,81. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС №13:. Снятие, промывка теплообменников 30 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 11 шт.. Ревизия замена кранов диаметром 40 мм-20шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-21шт. Снятие и промывка датчиков протока 20 шт. Замена теплоизолирующих экранов горелок. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Монтаж нового УУГ. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия провода связи автоматики , проверка экрана, чистка протяжка контактов. Ревизия, чистка головных плат.. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры узла . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС №14:. Снятие, промывка теплообменников 48 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 18 шт.. Ревизия замена кранов диаметром 40 мм-40шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-34шт. Снятие и промывка датчиков протока 32 шт. Замена теплоизолирующих экранов горелок. Ревизия задвижек в Т К. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов :Промышленная 12,Строителей110,108,108А. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС №15:. Снятие, промывка теплообменников 48шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 18 шт.. Ревизия замена кранов диаметром 40 мм-32шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-34шт. Снятие и промывка датчиков протока 32 шт. Замена теплоизолирующих экранов горелок. Окраска ИТС. Замена циркуляционных насосов. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов :Инженерная 17. ТП 1.ТП 2.ТП 3.Промышленная16,14. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра, грязевика. ИТС №16:. Снятие, промывка теплообменников 24 шт.. Промывка фильтров с заменой прокладок 9 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-16шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-17шт. Снятие и промывка датчиков протока 16 шт. Замена теплоизолирующих кранов горелок. Окраска ИТС. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Перепаковка датчиков давления, температуры. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Замена запорной арматуры ввод газа. Ревизия датчиков температуры, давления. Ревизия, чистка головных плат.. Ревизия провода связи автоматики, проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. Тепловые пункты. Ревизия эл.оборудования и насосов : Строителей 64,64а,66,66а. Ревизия запорной арматуры. Промывка теплообменника, фильтра.грязевика. ИТС №17:. Снятие, промывка теплообменников. 36 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 14 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-24шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-25шт. Снятие и промывка датчиков протока 24 шт. Промывка и опрессовка теплообменника. Замена прокладок на изолирующем фланце. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. КИПиА. Ревизия, чистка головных плат.. Проверка экрана, чистка протяжка контактов. Промывка термозондов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры . Ремонт поверка манометров.. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС. ИТС №20:. Снятие, промывка теплообменников 15 шт. Промывка фильтров с заменой прокладок 6 шт.. Ревизия кранов диаметром 40 мм-14шт. вентилей диаметром 15-20мм-2шт. Снятие и промывка насосов-12шт. Снятие и промывка датчиков протока 10 шт. Замена теплоизолирующих экранов горелок. Чистка, продувка фильтров. Чистка, продувка сетки счетчика. Промазка паронитовых прокладок счетчика. Ревизия шаровых кранов в шкафах. Протяжка, перепаковка резьбовых соединений -21 шт. Дозаливка масла в счетчик. Опрессовка. Ревизия, чистка головных плат.. Проверка экрана, чистка протяжка контактов. Настройка газовых редукторов. Проверка датчиков давления и температуры. Ремонт поверка манометров.. Эл.оборудование. Ревизия, чистка стабилизатора напряжения. Ревизия эл.оборудования ИТС и Теплового пункта Донецкая1\а. Ревизия эл.оборудования ИТС и Теплового пункта Донецкая1\а. Ревизия эл.оборудования ИТС и Теплового пункта Донецкая1\а. Ревизия эл.оборудования ИТС и Теплового пункта Донецкая1\а. | 31.05.2026г 31.05.2026г 31.05.2026г 31.05.2026г 31.05.2026г 30.06.2026г 30.06.2026г 30.06.2026г 30.06.2026г 31.07.2026г 31.07.2026г 31.07.2026г 31.07.2026г 31.08.2026г 31.08.2026г 31.08.2026г 31.07.2026г 30.09.2026г |